Liite 2.4 Talousveden mikrobiologisen saastumisen viestinnän työpöytäharjoituksen toteutussuunnitelmalomake

|  | 1.4.2015 |
| --- | --- |
| Harjoituksen nimi: | Vesijärven vesihuoltolaitoksen harjoitus 2015 |
| Ajankohta: | 1.6.2015 |
| Aihe: | Viestintä talousveden mikrobiologisessa saastumistilanteessa |
| Tavoitteet: | - Laaditaan/päivitetään varautumissuunnitelmaan mikrobiologisen saastumistilanteen viestintäohjeet. - Varmistetaan vesihuoltolaitoksen ja yhteistyötahojen toiminnan ja suunnitelmien yhdenmukaisuus. - Harjoitutetaan henkilöstöä ja yhteistyötahoja viestimään mikrobiologisessa saastumisepäilyssä siten, että sisäinen, viranomais- ja asiakasviestintä on riittävää. |
| Fasilitoijat: | Harjoituksen vetää ja fasilitoi esim. konsultti, kunnan tiedottaja tai vesihuoltolaitoksen johtaja. |
| Tarkkailijat ja arvioijat: | Tarkkailijoiksi kutsutaan esim. naapurilaitoksen henkilöstöä, naapurikunnan talousvesiasioista vastaava terveydensuojeluviranomainen, asiantuntijakonsultti, kunnan tiedottaja. |
| Osallistujat (lkm): | Laitoksesta ja harjoituksen rajauksesta riippuen seuraavia: - verkostopäällikkö - vesihuoltolaitoksen tiedotuksesta vastaava - vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelun edustaja - vesihuoltolaitoksen johtaja - kunnan tiedottaja - terveydensuojeluviranomainen - terveydenhuollon edustaja - vesilaitoksen käyttöpäällikkö/esimies - päivystyksessä toimivia - pelastuslaitoksen edustaja |
| Harjoitusta edeltävät valmistelut ja tarkastukset: | - Harjoituksen suunnitteluryhmän edustaja kutsuu harjoituksen osallistujat ja pyytää heitä ottamaan harjoitukseen mukaan viestintää koskevat ohjeet ja suunnitelmat. - Harjoituksen suunnitteluryhmä laatii laitokseen perustuvan kuvauksen tiedottamisen lähtötilanteesta, jossa on todettu mikrobiologinen saastuminen. Lisäksi voidaan laatia harjoituksen edetessä annettavia lisätietoja, jolloin viestintää joudutaan pohtimaan uudessa tilanteessa. - Kootaan laitoksen viestintäohjeistus. |
| Harjoituksen vaiheittainen eteneminen ja käytettävä aika: |  |
| 1. | Harjoituksen avaus ja tausta, 15 min. |
| 2. | Harjoitustilanteen esittely, tehtävänanto ja ohjeet työskentelyyn, 15 min |
| 3. | Ryhmätyö, jossa pohditaan lähtötietoihin perustuen seuraavia asioita, fasilitoija ohjaa tarvittaessa keskustelua ja antaa lisäsyötteitä, ryhmässä on kirjuri, joka kirjaa havaintoja, viestintäketjuja ja laadittuja tiedotteita, 3 h sisältäen lounastauon - sisäinen viestintä: kuka, kenelle, mitä, milloin ja miten? Miten viestitään sisäisesti tilanteen alkuvaiheessa, kun saastuminen on vasta epäily? Miten oma henkilökunta ohjeistetaan kertomaan asiasta lähipiirilleen? Miten johtokeskuksen viestiyhteydet varmistetaan? - ulkoinen viestintä, kuka, mille tahoille, mitä, milloin ja miten? Mitä vastataan median edustajille, kun tiedote ei vielä ole valmis? - ensitiedote, tiedote vedenjakelupisteistä, tiedote veden keittokehotuksesta / desinfioinnista / käyttökiellosta / vedenjakelupisteistä, tilanne ohi –tiedote - miten lomakausi, viikonloppu tai vuorokaudenaika vaikuttaa avainhenkilöiden tavoitettavuuteen ja miten varmistetaan viestinkulku kaikissa tilanteissa? |
| 4. | Yhteenveto, palaute ja loppukeskustelu, osallistujat, 1 h - Laadittujen tiedotteiden läpikäynti ja kommentointi - Todetut viestintäketjut ja kanavat - Tarkkailijan kommentit viestintään ja harjoitukseen - Havaitut puutteet ja muut johtopäätökset - Muu palaute harjoituksesta - Harjoituksen jälkitoimet |
| Harjoituksen jälkitoimet: | - Yhteistoimintatahojen yhteisten tiedotepohjien yhdenmukaistaminen ja viimeistely. - Havaittujen puuteiden edellyttämät toimenpiteet. - Havaittujen koulutustarpeiden täyttäminen. - Viestinnän pelitoiminnallinen harjoitus henkilöstölle päivitetyn ohjeistuksen testaamiseksi ja henkilökunnan kouluttamiseksi esim. seuraavana vuonna. |
| Liitteet: |  |